BÀI TẬP THỰC HÀNH 1

SS08

ƯỚC LƯỢNG PRODUCT BACKLOG CHO NỀN TẢNG BÁN HÀNG QUA LIVESTREAM

Nhiệm vụ 1: Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | ☑ | Trạng thái "Sắp diễn ra" có cần tự động chuyển sang "Đang phát" khi đến thời gian bắt đầu hay chỉ lưu cố định trạng thái ban đầu? |
| LS03 | ☐ | ☑ | Hệ thống xử lý đồng thời như thế nào khi hai khách cùng bấm đặt mua sản phẩm cuối cùng tại một thời điểm? |

Nhiệm vụ 2: Phân tích Planning Poker và chốt Story Point

Product Backlog đã ước lượng

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Dev C chọn 5 SP do hiểu nhầm phải xử lý cronjob tự động chuyển trạng thái phiên phát; sau khi PO làm rõ chỉ cần ghi nhận trạng thái ban đầu "Sắp diễn ra", độ phức tạp chỉ tương đương LS02 (3 SP). |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Chênh lệch do phiếu 5 SP chưa lường hết rủi ro khóa tồn kho khi nhiều khách cùng mua 1 lúc; sau khi PO xác nhận logic cạnh tranh đơn, độ phức tạp và rủi ro lớn hơn nhiều so với LS02 (3 SP) nên chốt 8 SP. |

Nhiệm vụ 3: Phát hiện cách hiểu sai về quy đổi Story Point

Đề xuất "1 Story Point = 4 giờ" là sai vì Story Point đo lường kích thước tương đối của công việc dựa trên khối lượng, độ phức tạp và độ rủi ro/không chắc chắn, chứ không phải thước đo thời gian tuyệt đối. Thời gian thực tế để hoàn thành 1 SP sẽ thay đổi linh hoạt tùy thuộc vào trình độ lập trình viên, bối cảnh kỹ thuật và mức độ gián đoạn công việc. Nhóm Scrum dùng chỉ số Velocity để dự báo khả năng gánh vác công việc cho Sprint tiếp theo mà không cần phải quy đổi Story Point sang giờ cố định.